|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан Республикаhы  Миəкə районы муниципаль районыныn Кожай-Семеновка ауыл советы ауыл билəмəhе хакимиəте |  | Администрация сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район  Республика Башкортостан |
|  |

**KАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17 февраль 2017 й. № 4 17 февраля 2017 г.**

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и других сооружений расположенных на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску паводка 2017 года**

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов, гидротехнических и других сооружений расположенных на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску весеннего паводка 2017 года, а также обеспечения своевременной вывозки из затопляемых мест материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года п о с т а н о в л я ю :

1. Создать при администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан противопаводковую комиссию для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2017 года. Приложение № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2017 года. Приложение № 2.

3. Создать аварийную бригаду по пропуску паводка 2017 года. Приложение № 3.

4. Сведения о населенных пунктах, которые могут оказаться в возможной зоне затопления в период паводка 2017 года. (Приложение № 4)

5. Паводковой комиссии до 15 марта 2017 г. провести обследование опасных объектов, мостов, животноводческих помещений, береговые хозяйственные дворы и принять меры по безаварийному пропуску паводка.

6. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан организовать дежурство. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию.

7. Постановление обнародовать путем вывешивания на информационном стенде.

Глава сельского поселения Р.А. Каримов

Приложение № 1

к постановлению

от 17.02.2017 г. № 4

Состав противопаводковой комиссии для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2015 года

1. Каримов Рим Амануллович (тел. раб. 2-68-10; дом. 2-74-57) - председатель комиссии;

2. Петров Александр Федорович (тел. раб. 2-69-71; дом. 2-69-93) -  член комиссии (по согласованию);

3. Идрисов Фанзиль Мазгарович (тел. раб. 2-74-18; дом. 2-74-19) - член комиссии (по согласованию).

Управляющий делами Р.Н. Кузьмина

Приложение № 2

к постановлению

от 17.02.2017 г. № 4

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведении безаварийного пропуска паводка 2017 года на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| 1 | Проведения мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и проведение проверок технического состояния коммуникаций и сооружений. | Глава сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет | До 15.03.2017 г. |
| 2 | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть затоплены паводковыми водами. | противопаводковая комиссия, руководители хозяйств и учреждений | До 15.03.2017 г. |
| 3 | Проверка технического состояния мостов, водосборов. При необходимости очистить ото льда и снега. | противопаводковая комиссия | До 20.03.2017 г. |
| 4 | Привести в готовность лодку и две пары болотных сапог.  Подготовить лодку на случай эвакуации населения с затопляемых зон. | Глава сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет, члены комиссии | До 01.04.2017 г. |
| 5 | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж, приготовить и завести к местам возможных аварий стройматериалы | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | До 20.03.2017 г. |
| 6 | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2017 года | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | До 20.03.2017 г. |
| 7 | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел**.** 2-98-33 (ЕДДС), 112 | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | Весь паводковый период |

Управляющий делами Р.Н. Кузьмина

Приложение № 3

к постановлению

от 17.02.2017 г. № 4

.

Состав аварийной бригады по пропуску паводка 2017 года:

- Каримов Рим Амануллович

- Садыков Айрат Маратович

- Магадиев Урал Тагирович

- Ибатуллин Раис Валиевич

- Хабибуллин Айрат Наилевич

Техника привлекаемая во время половодья от ООО «Маяк»: Т 150К с лопатой, МТЗ -82 с ковшом.

От сельсовета: УАЗ бортовой, один легковой автомобиль ВАЗ 21112, мотопомпа, лодка резиновая, 2 пары болотных сапог, бензогенератор.

Управляющий делами Р.Н. Кузьмина

Приложение № 4

к постановлению

от 17.02.2017 г. № 4

Сведения

о населенных пунктах которые могут оказаться в возможной зоне затопления в период

паводка 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование населенного пункта | возможные  зоны затопления, с указанием количества  жилых домов по адресам и  проживающего  населения в этих домах | Пункт временного размещения эвакуированного населения из затапливаемой зоны |
| 1 | с.Миякитамак | ул. М.Гафури: дома № 15, 17, 4, 6, 8, 13  ул.Чапаева: дома № 1, 3, 5, 7, 9, 21, 23  В 13 домах проживает 21 человек | СДК с.Миякитамак расположен по адресу с.Миякитамак ул.Коммунистическая, 66  МОБУ ООШ с. Миякитамак  расположен по адресу с.Миякитамак ул. Школьная, |

Управляющий делами Р.Н. Кузьмина

**Закрепленная техника на период паводка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Техника | Количество | Водитель | Телефон |
| 1 | Трактор Т 150 | 1 | Багаутдинов Рафик Закиевич | 2-70-25 |
| 2 | Трактор МТЗ\_82 с ковшом | 1 | Нугуманов Фанаур Ульфатович | 2-70-96 |
| 3 | УАЗ бортовой | 1 | Каримов Рим Аманулович | 2-74-57 |
| 4 | Легковой автомобиль | 1 | Хабибуллин Айрат Наилевич | 2-70-79 |