| Башkортостан Республикаhы Миeкe районы муниципаль районыныn Кожай-Семеновка ауыл советы ауыл билeмehе хакимиeте |  | Администрация сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республика Башкортостан |
| --- | --- | --- |

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 15.02.2013                                                                    		      № 8

По подготовке населенных пунктов,  хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и других сооружений расположенных на территории  сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску паводка 2013 года

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов, гидротехнических и других сооружений расположенных на территории  сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску весеннего паводка 2013 года, а также обеспечения своевременной вывозки из затопляемых мест материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан противопаводковую комиссию для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2013 года. Приложение № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке  к безаварийному пропуску паводка 2013 года. Приложение № 2.

3. Создать аварийная бригаду по пропуску паводка 2013 года. Приложение № 3.

4. Сведения о населенных пунктах которые могут оказаться в возможной зоне затопления в период паводка 2013 года. (Приложение № 4)

5. Паводковой комиссии до 25 марта 2013 г. провести  обследование опасных объектов, мостов, животноводческих помещений, береговые хозяйственные дворы и принять меры по безаварийному пропуску паводка.

6. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан  организовать дежурство. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию.

7. Постановление обнародовать путем вывешивания на информационном стенде.

Глава сельского поселения	                    					Р.А.Каримов

Приложение № 1

к постановлению

от 15.02.2013 г. № 8

Противопаводковая комиссия для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2013 года

1. Каримов Рим Амануллович		председатель комиссии

2. Петров Александр Федорович		член (по согласованию)

3. Савельев	Александр Сергеевич		член (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению

от 15.02.2013 г. № 8

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведении безаварийного пропуска паводка 2013 года на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведения мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и проведение проверок технического состояния коммуникаций и сооружений. | Глава сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет | До 16.03.2013 г. |
| 2 | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть затоплены паводковыми водами. | противопаводковая комиссия, руководители хозяйств и учреждений | До 20.03.2013 г. |
| 3 | Проверка технического состояния мостов, водосборов. При необходимости очистить ото льда и снега. | противопаводковая комиссия | До 20.03.2013 г. |
| 4 | Приобрести лодку и две пары болотных сапог. Подготовить лодку на случай эвакуации населения с затопляемых зон. | Глава сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет, члены комиссии | До 01.04.2013 г. |

Приложение № 3

к постановлению

от 15.02.2013 г. № 8

.

Состав аварийной бригады по пропуску паводка 2013 года

-   Филиппов Владимир Ильич

-   Сидоров Николай Васильевич

-   Садыков Айрат Маратович

-   Магадиев Урал Тагирович

-   Никитин Валерий Витальевич

Техника привлекаемая во время половодья от ООО «Маяк» Т 150К с лопатой, МТЗ -82 с ковшом.

От сельсовета УАЗ бортовой, один легковой автомобиль ВАЗ 21112, мотопомпа, лодка резиновая, 2 пары болотных сапог, бензогенератор.

Приложение № 4

к постановлению

от 15.02.2013 г. № 8

Сведения

о населенных пунктах которые могут оказаться в возможной зоне затопления в период

паводка 2013 года

| № п\п | Наименование населенного пункта | возможные зоны затопления, с указанием количества жилых домов по адресам и проживающего населения в этих домах | Пункт временного размещения эвакуированного населения из затапливаемой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Миякитамак | ул. М.Гафури: дома № 15, 17, 4, 6, 8, 10 ул.Чапаева: дома № 1, 3, 5, 7, 9, 21, 23, 41 В 14 домах проживает 28 человек | СДК с.Миякитамак расположен по адресу с.Миякитамак ул.Коммунистическая, 66 |