|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан РеспубликаhыМиəкə районы муниципальрайоныныnКожай-Семеновка ауыл советы ауылбилəмəhе хакимиəте |  | Администрация сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республика Башкортостан |

**KАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **01 март 2019й. № 36 01 марта 2019 г**.

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и других сооружений расположенных на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску паводка 2019 года**

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов, гидротехнических и других сооружений расположенных на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к безаварийному пропуску весеннего паводка 2018 года, а также обеспечения своевременной вывозки из затопляемых мест материальных ценностей, предупреждения загрязнения окружающей среды, и руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года п о с т а н о в л я ю :

1. Создать при администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан противопаводковую комиссию для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2019 года. Приложение № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2019 года. Приложение № 2.

3. Создать аварийную бригаду по пропуску паводка 2019 года. Приложение № 3.

4. Сведения о населенных пунктах, которые могут оказаться в возможной зоне затопления в период паводка 2019 года. (Приложение № 4)

5. Паводковой комиссии до 15 марта 2019 г. провести обследование опасных объектов, мостов, животноводческих помещений, береговые хозяйственные дворы и принять меры по безаварийному пропуску паводка.

 6. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в администрации сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан организовать дежурство. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию.

 7. Постановление обнародовать путем вывешивания на информационном стенде.

Глава сельского поселения Р.А. Каримов

Приложение № 1

 к постановлению

 от 01.03.2019 г. № 36

Состав противопаводковой комиссии для организации и координации работ по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2018 года

1. Каримов Рим Аманулович (тел. раб. 2-68-10; дом. 2-74-57) - председатель комиссии;

2. Петров Александр Федорович (тел. раб. 2-69-71; дом. 2-69-93) - член комиссии (по согласованию);

3. Тажитдинов Рустам Робертович (тел. раб. 2-74-18;) - член комиссии (по согласованию).

Управляющий делами Р.Н. Кузьмина

Приложение № 2

 к постановлению

 от 01.03.2019 г. № 19

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведении безаварийного пропуска паводка 2019 года на территории сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| 1 | Проведения мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и проведение проверок технического состояния коммуникаций и сооружений. | Глава сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет | До 15.03.2019 г. |
| 2 | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть затоплены паводковыми водами. | противопаводковая комиссия, руководители хозяйств и учреждений | До 15.03.2019 г. |
| 3 | Проверка технического состояния мостов, водосборов. При необходимости очистить ото льда и снега. | противопаводковая комиссия | До 20.03.2019 г. |
| 4 | Привести в готовность лодку и две пары болотных сапог. Подготовить лодку на случай эвакуации населения с затопляемых зон. | Глава сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет, члены комиссии | До 01.04.2019 г. |
| 5 | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж, приготовить и завести к местам возможных аварий стройматериалы | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | До 20.03.2019 г. |
| 6 | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2018 года | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | До 20.03.2019г. |
| 7 | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по тел**.** 2-98-33 (ЕДДС), 112 | Глава сельского поселения, руководители хозяйств | Весь паводковый период |

Управляющий делами Р.Н. Кузьмина

Приложение № 3

к постановлению

 от 01.03.2019 г. № 36

.

Состав аварийной бригады по пропуску паводка 2018 года:

- Каримов Рим Аманулович

- Магадиев Урал Тагирович

- Ибатуллин Раис Валиевич

- Сафин НафисМирхатович

Техника привлекаемая во время половодья от ООО «Маяк»: Т 150К с лопатой, МТЗ -82 с ковшом.

От сельсовета: УАЗ бортовой, один легковой автомобиль Лада Гранта, мотопомпа, лодка резиновая, 2 пары болотных сапог, бензогенератор.

Управляющий делами Р.Н. Кузьмина

Приложение № 4

к постановлению

 от 01.03.2019 г. № 36

Сведения

о населенных пунктах которые могут оказаться в возможной зоне затопления в период

паводка 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование населенного пункта | возможныезоны затопления, с указанием количестважилых домов по адресам ипроживающегонаселения в этих домах | Пункт временного размещения эвакуированного населения из затапливаемой зоны |
| 1 | с.Миякитамак | ул. М.Гафури: дома № 15, 17, 4, 6, 8, 13ул.Чапаева: дома № 1, 5, 7, 9, 23 В 11 домах проживает 14 человек | МОБУ ООШ с. Миякитамакрасположен по адресу с.Миякитамак ул. Школьная д.14,  |

Управляющий делами Р.Н. Кузьмина

**Закрепленная техника на период паводка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Техника | Количество | Водитель | Телефон |
| 1 | Трактор Т 150 | 1 | Багаутдинов Рафик Закиевич | 2-70-25 |
| 2 | Трактор МТЗ\_82 с ковшом | 1 | НугумановФанаурУльфатович | 2-70-96 |
| 3 | УАЗ бортовой | 1 | Каримов Рим Аманулович | 2-74-57 |
| 4 | Легковой автомобиль | 1 | Сафин НафисМирхатович | 89639090615 |